AI 商城智能搜索

产品团队工作手册

基线日期：2026-07-22 · 版本：V1.0 · 内部协作材料

3 名产品负责人 —— 从业务真值、Gold Query 到搜索体验、数据指标和版本验收的可填写工作手册

目录

1. 先用一句话理解项目	2

2. 用户实际会经历什么	3

3. 当前已经有什么，还缺什么	5

4. 三名产品的分工总览	6

5. 产品 1：搜索意图与 NER 标注	6

6. 产品 2：业务规则与搜索相关性	9

7. 产品 3：搜索体验、数据和版本验收	13

8. 三名产品如何共同工作	16

9. 高质量金标 Query 的生产流程	17

10. 前两周产品具体安排	18

11. 产品团队验收红线	19

12. 可直接填写的模板	20

13. 会议认领与决策记录	22

14. 产品常用名词表	23

15. 产品团队最终要能回答的问题	23

1. 先用一句话理解项目

这个项目要把用户的自然语言需求，快速转换成商城可以执行的搜索条件，然后从真实商品库返回合适商品。

例如用户搜索：

给员工买 50 元以内的膳魔师保温杯，要现货，可以开专票

系统需要理解：

- 买什么：保温杯；

- 什么品牌：膳魔师；

- 什么场景：员工福利；

- 价格要求：不超过 50 元；

- 其他硬条件：有库存、可以开专票。

随后系统从数据库或搜索引擎中找到真实商品，排除违反条件的商品，再把更相关的商品排在前面。

产品团队最重要的职责不是训练模型或写技术方案，而是给系统建立一套清晰、稳定、可重复判断的“业务真值”：什么条件必须满足、什么结果算好、什么结果算错。

2. 用户实际会经历什么

2.1 输入阶段：关键词联想

用户输入“魔师”，系统可以联想到“膳魔师”；输入品牌或类目的一部分，也可以从前缀、中间或后缀找到候选词。

产品需要决定：

- 显示品牌、类目、历史词还是热搜词；

- 每次显示多少条；

- 完全匹配、前缀匹配、别名和热度如何排序；

- 用户输入错误、无联想或接口超时时页面如何表现；

- 是否展示候选词类型，例如“品牌”“类目”。

2.2 提交阶段：识别需求

系统先用词典和规则识别品牌、类目、场景、价格、属性等条件。未来会增加 MiniRBT 小模型，但会先在后台比较，不会立即替换现有规则。

产品需要决定：

- 一段文字应该标成什么实体；

- 同一个词有多种含义时如何判断；

- 否定词、错别字、别名、组合词怎样处理；

- 模型不确定时，是放宽检索、使用规则还是提示用户补充条件。

2.3 检索阶段：找到候选商品

商品编号、SKU、条码等明确标识会直接查询；普通需求优先由 Elasticsearch 搜索，必要时由 MySQL 兜底。

产品需要决定：

- 哪些商品必须进入候选；

- 同义表达是否应该找到同类商品；

- 搜不到时是否放宽品牌、属性或价格；

- 哪些条件绝对不能放宽。

2.4 排序与展示阶段

系统先过滤不能售卖、无库存或违反硬条件的商品，再按照文本相关性、规则分、运营分和预算贴合度排序。

产品需要决定：

- 哪些是硬条件，违反后必须排除；

- 哪些是偏好，可以通过排序体现；

- 一个 SPU 有多个 SKU 时，页面应该展示哪个 SKU；

- 无结果、少结果、降级和超时分别如何提示。

3. 当前已经有什么，还缺什么

已经可以演示和联调

- 搜索输入框关键词联想；

- 规则和商品词典识别 Query；

- 品牌、类目、场景、价格、容量、颜色、材质等条件抽取；

- SPU、SKU、条码和供应商 SKU 精确查询；

- 公司商品表查询适配；

- MySQL 有界召回和 Elasticsearch 召回接口；

- 库存、预算等硬过滤和基础排序；

- 本地缓存和可选 Redis；

- 每个搜索阶段的耗时和实际路线记录；

- NER 标注数据的导入、校验、切分和评分工具。

还没有达到生产上线

- 没有基于公司真实 Query 微调完成的 MiniRBT 模型；

- 没有完成全部商品向 Elasticsearch 的全量和实时同步；

- 没有冻结的 NER 金标数据和搜索相关性金标；

- 没有用约 682 万 SKU 完成真实并发、延迟和容量验证；

- 没有生产 Dashboard、告警、灰度和回滚演练；

- 价格、库存、状态、租户和渠道的部分业务口径仍需确认。

因此，当前可表述为“可运行、可测试、可分工开发的 POC 框架”，不能表述为“生产搜索已经完成”。

4. 三名产品的分工总览

| 角色 | 主要问题 | 核心产出 | 最紧密配合对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 1：搜索意图与 NER 标注 | 用户这句话到底在找什么 | 标签规范、Gold Query、词典和歧义规则 | NER 开发 |
| 产品 2：业务规则与相关性 | 哪些商品能出现，先后顺序是否合理 | 业务真值表、相关性评分、Golden Query | 规则/排序、ES 开发 |
| 产品 3：体验、数据与验收 | 用户是否觉得快、准、好用 | 交互说明、埋点、指标看板、版本验收 | 前后端、缓存性能开发 |

三人需要共同维护一份“搜索问题库”。同一个问题只能有一个主负责人，但可以同时关联 NER、召回、规则和体验标签。

5. 产品 1：搜索意图与 NER 标注

5.1 需要熟悉的业务知识

- 商城类目树、品牌、商品类型和常用属性；

- 用户常用简称、别名、错别字和口语表达；

- 员工福利、办公、差旅、劳保、节日、送礼等采购场景；

- 标签边界和一致性：相似句子必须采用相同规则；

- 隐私与脱敏要求。

不要求掌握模型训练、Python 或 ONNX；需要能够对标注结果做稳定的业务判断。

5.2 第一周先完成什么

- 整理第一版实体标签和定义；

- 从脱敏历史 Query 中选取 200 条，覆盖常见与困难表达；

- 与 NER 开发共同完成 AI/规则预标注；

- 人工逐条复核实体文字、起止位置和标签；

- 对歧义样本建立统一处理规则；

- 形成 200 条双人复核 Gold Query，作为第一版基线。

5.3 第一版标签如何理解

| 标签 | 产品解释 | 示例 | 暂不交给模型的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| BRAND | 品牌及明确别名 | 膳魔师、华为 | 条码、SKU ID |
| CATEGORY | 商城标准类目 | 口罩、办公用品 | 价格区间 |
| PRODUCT_TYPE | 用户描述的商品类型 | 保温杯、风扇 | 数量和单位 |
| SCENE | 购买或使用场景 | 员工福利、差旅、送礼 | 可直接由规则识别的固定数字条件 |
| ATTRIBUTE_VALUE | 颜色、材质、功能等属性值 | 红色、不锈钢、降噪 | 明确的“不超过 50 元” |

价格、数量、容量单位、商品编号和肯定可由规则稳定识别的条件，优先使用规则，不必强迫模型学习所有内容。

5.4 一条 Gold Query 的样子

Query：给员工买50元以内的膳魔师保温杯

应标注：

- 员工 → SCENE；

- 膳魔师 → BRAND；

- 保温杯 → PRODUCT_TYPE；

- 50元以内 → 由价格规则处理，不做模型实体。

Gold Query 不是“看起来像对”的机器输出，而是经过人工确认、能够作为评分答案的样本。

5.5 高质量 Query 从哪里来

优先顺序：

- 脱敏后的真实历史搜索词；

- 客服、销售、采购和运营提供的真实表达；

- 产品依据关键业务场景人工设计；

- 从商品类目、品牌和属性组合生成模板 Query；

- 大模型离线改写或生成的候选 Query。

大模型生成的内容只能进入候选池，不能直接进入 Gold 数据。必须检查是否自然、是否符合公司商品、是否包含虚构品牌或不合理条件。

5.6 Query 采样不能只选简单句

第一批 Query 至少覆盖：

- 高频短词：口罩、办公椅；

- 品牌 + 类目：膳魔师保温杯；

- 价格 + 场景：50元以内员工福利；

- 多属性：黑色降噪蓝牙耳机；

- 自然语言长句：适合夏天办公室降暑的员工福利，要现货；

- 否定表达：不要玻璃材质；

- 歧义词：既可能是品牌也可能是普通词；

- 中英文、数字、型号和单位混写；

- 错别字、简称和别名；

- 没有实体或不是商品搜索的句子。

5.7 标注质量要求

- 同一标签边界必须一致，例如不能一会标“保温杯”、一会只标“杯”；

- 不根据自己猜测补原文中不存在的实体；

- 不因为商品库没有某品牌就把品牌标成普通文字；

- 否定条件必须单独记录，不能按正向需求处理；

- 困难样本由两人复核，冲突必须记录原因并更新规范；

- 训练、验证、测试不能包含同模板换词造成的数据泄漏；

- 冻结后的测试集不能拿来反复调整规则或模型。

5.8 产品 1 的完成标准

- 有书面的标签规范和正反例；

- 有数据来源、脱敏方式、版本和修改记录；

- 第一批 200 条完成双人复核；

- 逐步扩充到约 2,000 条 POC 数据；

- 能解释模型在品牌、类目、场景和困难 Query 上分别错在哪里；

- 新增规则或别名时，同时补充回归样本。

6. 产品 2：业务规则与搜索相关性

6.1 需要熟悉的业务知识

- 商品上下架、审核、删除和品牌/类目启用状态；

- 售价、协议价、会员价、税价等价格口径；

- 总库存、锁定库存、预警库存和最小起购量；

- 租户、渠道、供应商和用户价格体系；

- SPU、SKU、条码、供应商 SKU 的区别；

- 搜索结果“完全相关、基本相关、勉强相关、不相关”的判断。

不要求写规则代码或 Elasticsearch 查询，但需要把规则写成开发和测试都能执行的真值表。

6.2 会议必须确认的第一批业务口径

| 待确认口径 | 结论、负责人和日期 |
| --- | --- |
| 搜索结果是否采用“SPU 商品卡 + 最佳匹配 SKU” | 待填写 |
| 默认价格是否使用 sales_price | 待填写 |
| 会员价、协议价或租户价如何选择 | 待填写 |
| 可售库存是否等于“总库存 - 锁定库存” | 待填写 |
| 小于最小起购量的 SKU 是否可以展示 | 待填写 |
| SPU、SKU、类目、品牌分别哪些状态可被搜索 | 待填写 |
| tn_code、channel_code 是否所有请求必填 | 待填写 |
| 无库存、超预算、属性不符时哪些条件绝不放宽 | 待填写 |
| 运营主推能否突破硬规则 | 待填写 |
| 零结果时的放宽顺序和用户提示 | 待填写 |

6.3 硬条件和软偏好

硬条件：违反后商品不能出现。例如无权访问的租户商品、已删除/下架商品、明确要求现货但可售库存为零、明确上限 50 元但商品价格超过 50 元。

软偏好：可以通过排序体现。例如“适合员工福利”“销量较好”“运营主推”“价格更接近预算”“颜色更接近但不完全一致”。

产品 2 需要为每条规则明确：适用范围、输入字段、判断条件、是否可放宽、放宽顺序、结果原因码和反例。

6.4 相关性 0～3 分如何打

| 分数 | 含义 | 示例：Query 为“50 元以内员工福利保温杯” |
| --- | --- | --- |
| 3 | 完全满足核心意图和条件 | 45 元、有库存、可采购的保温杯 |
| 2 | 主要意图正确，少量偏好不完整 | 49 元普通保温杯，员工福利标签不明确 |
| 1 | 文本有关，但不应排在前面 | 89 元保温杯，超过明确预算 |
| 0 | 不相关 | 手机壳或与保温杯无关商品 |

如果商品违反租户、上下架或库存等硬规则，应另外标记“约束违规”。不能只打低分后仍允许它出现在结果中。

6.5 Golden Query 怎么建设

每条 Golden Query 至少包含：

- 原始 Query；

- Query 类型和业务场景；

- 必须满足的硬条件；

- 可以放宽的软偏好；

- 期望出现的商品/类目；

- 候选商品 0～3 分；

- 不能出现的商品及原因；

- 零结果时的处理；

- 标注人、复核人、版本和日期。

第一阶段准备 100～200 条，不追求数量大，先覆盖真实主要场景和高风险规则。固定后每次模型、搜索字段、同义词、规则或权重变化都使用同一批 Query 回归。

6.6 产品如何看搜索指标

| 指标 | 用通俗语言解释 | 产品应该追问 |
| --- | --- | --- |
| Recall@50/200 | 正确商品有没有进入前 50/200 个候选 | 是完全没找到，还是找到了但没排上来 |
| MRR | 第一个正确商品出现得有多早 | 用户是否需要翻很多结果 |
| NDCG@10/20 | 前 10/20 名的整体顺序是否合理 | 高相关商品是否集中在前面 |
| Zero Result Rate | 搜索后没有商品的比例 | 是无商品、条件过严还是召回失败 |
| Constraint Violation | 违反预算、库存、状态等硬规则的比例 | 哪条业务规则没有生效 |

产品不要只凭几张截图判断“效果不错”。每次版本验收需要看固定 Query 的指标变化和失败案例。

6.7 产品 2 的完成标准

- 价格、库存、状态、租户和渠道口径已确认并留痕；

- 硬规则与软偏好有可执行定义；

- 至少 100 条 Golden Query 完成相关性评分和复核；

- 每次版本能说明 NDCG、零结果率和约束违规率变化；

- 对 Top 失败 Query 给出“数据、NER、召回、规则或排序”的原因分类；

- 运营规则不得绕过业务硬条件。

7. 产品 3：搜索体验、数据和版本验收

7.1 需要熟悉的业务知识

- 搜索输入、联想、结果页、筛选和空状态交互；

- 曝光、点击、加购、下单、改搜等用户行为；

- P50/P95/P99、缓存命中率和错误率的基本含义；

- A/B 实验和灰度发布的基本原则；

- 不同错误、超时和降级情况下的用户提示。

不要求搭建 Redis 或监控系统，但需要明确看什么指标、什么情况算通过、什么情况必须回退。

7.2 关键词联想需要确认什么

- 最少输入几个字开始联想；

- 最多展示几条；

- 品牌、类目、热词、历史词的展示样式和优先级；

- 完全、前缀、中间、后缀和别名匹配如何排序；

- 是否支持拼音、首字母、错别字纠正；

- 上下键、回车、鼠标和移动端点击行为；

- 用户继续输入时是否取消旧请求；

- 无联想、慢请求和接口失败是否保持正常输入。

当前 Demo 已有 160 ms 防抖、旧请求取消和键盘选择。拼音、纠错、热词和 ES 联想仍需后续评测。

7.3 搜索页面状态清单

- 正常有结果；

- 结果较少；

- 没有结果；

- 条件过严，建议放宽；

- 搜索服务降级但仍有结果；

- 网络或服务异常；

- 输入为空或超长；

- 精确商品编号不存在；

- 商品已下架或无访问权限；

- 顶部未来出现异步 AI 导购文案时，文案失败不影响商品列表。

每种状态都要给出页面文案、可执行下一步和是否记录埋点。

7.4 第一版埋点事件

| 事件 | 最少记录 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| suggestion_exposure | Query 前缀、候选词、位置、类型、版本 | 联想是否有效 |
| suggestion_click | 选择词、位置、输入方式 | 哪类联想被采用 |
| search_submit | 脱敏/规范化 Query、租户渠道、版本 | 搜索量和 Query 分布 |
| result_exposure | 商品、位置、召回来源、规则/索引版本 | 结果实际被看到 |
| result_click | 商品、位置、Query | 点击相关性 |
| add_to_cart/order | 商品、Query、位置 | 搜索业务价值 |
| query_reformulation | 前后 Query、间隔、是否零结果 | 用户是否因结果不好改搜 |
| search_degrade/error | 阶段、原因、回退路线、耗时 | 体验和稳定性问题 |

所有 Query 和用户信息必须遵守公司脱敏、权限和留存要求。

7.5 性能指标怎么理解

- P50：一半请求比这个值快；

- P95：95% 请求在这个时间内完成，代表大部分用户体验；

- P99：最慢的一小部分请求，能暴露长尾卡顿；

- 缓存命中率：多少热门请求无需重复计算；

- 降级率：多少请求因模型、ES、Redis 等异常走了备用路线；

- 错误率：最终没有按协议返回结果的请求比例。

最终 SLA 需要结合公司实际峰值 QPS 和环境确认。没有真实压测前，不把 Demo 耗时当作生产承诺。

7.6 产品验收不能只看“接口成功”

一次版本验收至少包含：

- 高频、长尾、精确编号、多条件长句、错别字和零结果 Query；

- 正常、冷缓存、热缓存和依赖故障场景；

- NER、召回、排序和业务约束指标；

- 联想、搜索、空态和错误态交互；

- 埋点是否齐全且没有泄露敏感信息；

- P95/P99、错误率和降级率；

- 已知问题、影响范围、回退方案和是否允许发布。

7.7 产品 3 的完成标准

- 联想和结果页各状态有明确交互说明；

- 埋点协议能支持曝光→点击→加购→下单和改搜分析；

- 版本验收使用固定用例和阈值；

- 能区分“结果相关性不好”和“服务响应太慢”；

- 灰度期间有观察窗口、告警条件和回退决定人；

- 每次发布留下验收结论，不只在聊天中口头确认。

8. 三名产品如何共同工作

8.1 每周协作节奏

| 时间 | 活动 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 周一 | 30 分钟问题分诊 | 本周 Top Query、责任人、优先级 |
| 周二至周三 | 分角色整理和复核 | 标签、规则、相关性、交互或埋点结论 |
| 周四 | 与对应开发联合回归 | 指标结果和失败样本分类 |
| 周五 | 版本评审 | 是否通过、已知问题、下周样本和规则 |

8.2 问题如何归类

- 理解错误：品牌、类目、场景或属性识别错，交给产品 1；

- 找不到：正确商品未进入候选，交给产品 2 与召回开发；

- 顺序错误：正确商品已进入候选但排名低，交给产品 2 与排序开发；

- 违规商品：无库存、超预算、无权限等仍出现，产品 2 优先处理；

- 交互/数据问题：联想、空态、埋点、慢请求体验，交给产品 3；

- 跨阶段问题：由主负责人建立问题记录，三人共同确认最终归因。

8.3 产品交给开发的内容必须可执行

不要只写：

搜索结果不够准确，希望优化一下。

应写成：

Query：50 元以内员工福利保温杯。期望：有库存且价格不超过 50 元的保温杯出现在前 10；实际：第 2 位商品售价 89 元。判断：违反预算硬条件。数据版本：Gold-v1.0；环境：联调；复现时间：待填写。

开发收到后应能直接复现、定位、修复和回归。

9. 高质量金标 Query 的生产流程

步骤 1：收集

从脱敏搜索日志、客服/销售反馈、采购场景和商品库组合中建立候选池。保留频次、来源和场景，但移除用户、企业、订单等敏感信息。

步骤 2：分层抽样

不要只按频次取前几百条。建议同时抽取高频、长尾、零结果、改搜、多条件、精确编号、错别字和否定表达。

步骤 3：去重与分组

对空格、大小写、全半角和常见符号做规范化；把同模板换品牌或数字的 Query 放入同一 family，防止训练和测试泄漏。

步骤 4：AI/规则预标注

用规则或离线大模型生成候选标签、改写和难例建议，减少人工机械工作。预标注必须保留来源和版本。

步骤 5：人工初标

产品 1 标注实体，产品 2 标注硬条件和候选商品相关性，产品 3补充 Query 场景、交互和数据标签。

NER 批次由开发预先拆成个人 Doccano 项目，并抽取固定比例双标；产品不在同一个无分工任务池里抢任务。标完后，开发只把冲突清单交给产品 1 集中仲裁。产品无需执行脚本或查看代码仓库。

步骤 6：复核与仲裁

高风险和困难样本双人复核。意见不一致时记录争议，由对应产品主负责人仲裁，并把结论写回规范。

步骤 7：冻结和版本化

Gold 数据记录版本、日期、样本量、标签分布、修改原因和负责人。测试集冻结后不用于调参。

步骤 8：错误回流

线上或联调失败 Query 进入困难样本池。先判断是数据、理解、召回、规则、排序还是体验问题，再决定是否加入训练或回归数据。

10. 前两周产品具体安排

第 1 天：统一口径

- 三名产品确认各自主责和备份；

- 产品 2 主持价格、库存、状态、SPU/SKU、租户渠道决策；

- 产品 1 冻结第一版实体标签；

- 产品 3 冻结联想和结果页状态清单；

- 共同确定数据交付人、脱敏方式和版本命名。

第 2～3 天：建立第一批样本

- 产品 1：整理 200 条 NER Query，完成预标注和初审；

- 产品 2：整理 100 条 Golden Query，定义硬条件和候选评分；

- 产品 3：完成联想/搜索验收用例和第一版埋点表；

- 三人共同整理高频词、零结果和改搜 Top 清单。

第 4～5 天：双人复核与基线

- 产品 1 与 NER 开发复核标签边界和歧义；

- 产品 2 与规则/ES 开发跑第一份 Recall/NDCG/违规率报告；

- 产品 3 与性能开发跑冷/热缓存和失败降级体验；

- 周五冻结 Gold-v1.0、Rules-v1.0 和 Acceptance-v1.0。

第 2 周：模型、ES 和规则联调

- NER 数据扩充至约 2,000 条 POC 规模，产品 1重点看困难切片；

- ES 使用真实 Query 调整检索，产品 2关注正确商品是否进入候选；

- 规则权重调整，产品 2检查硬规则和前 10 排序；

- 产品 3验证联想、响应时间、降级、埋点和页面状态；

- 周末联合评审：演示、指标、失败样本、是否通过和下一阶段计划。

11. 产品团队验收红线

- 没有确认价格、库存、状态和租户口径，不进入生产灰度；

- 没有冻结 Gold Query，不宣称模型或搜索效果提升；

- 未经人工复核的 AI 生成 Query，不作为最终测试答案；

- 违反硬条件的商品不能靠“排序靠后”代替过滤；

- 没有真实规模压测，不承诺生产 P95/P99；

- 搜索结果失败时，异步 AI 文案不得阻塞或替代商品结果；

- Query、用户和企业信息未完成脱敏，不进入标注或日志分析；

- 没有回退方案和验收记录，不进入全量发布。

12. 可直接填写的模板

12.1 Query 样本记录

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| Query |  |
| 来源/频次 |  |
| Query 类型/场景 |  |
| 是否脱敏 |  |
| 期望品牌/类目/商品类型 |  |
| 价格、库存和其他硬条件 |  |
| 可以放宽的偏好 |  |
| 预期结果/不能出现的结果 |  |
| 产品负责人/复核人 |  |
| 数据版本/日期 |  |

12.2 NER 标注记录

| 原文片段 | 标签 | 起止边界是否准确 | 是否歧义 | 处理依据/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12.3 商品相关性判断

| Query | 商品/SPU/SKU | 相关性 0～3 | 是否违反硬条件 | 判断原因 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.4 搜索问题反馈

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| Query 与操作步骤 |  |
| 期望结果 |  |
| 实际结果 |  |
| 问题类型 | 理解 / 召回 / 排序 / 硬规则 / 联想 / 性能 / 埋点 |
| 商品与位置 |  |
| 租户/渠道/环境 |  |
| 模型/规则/索引版本 |  |
| 截图或 trace 编号 |  |
| 严重级别与影响范围 |  |
| 主负责人/截止日期 |  |

12.5 版本验收记录

| 项目 | 结果/数据 | 是否通过 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| NER 总体与困难切片 |  |  | 产品 1 |
| Recall@50/200 |  |  | 产品 2 |
| NDCG@10/20 |  |  | 产品 2 |
| 零结果率/约束违规率 |  |  | 产品 2 |
| 联想和页面状态 |  |  | 产品 3 |
| P95/P99/错误率/降级率 |  |  | 产品 3 |
| 已知问题和影响 |  |  | 三人共同确认 |
| 回退方案与决定人 |  |  | 三人共同确认 |
| 最终结论 | 通过 / 有条件通过 / 不通过 |  |  |

13. 会议认领与决策记录

| 工作项 | 主负责人 | 配对开发 | 第一项交付 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搜索意图与 NER 标注 | 待认领 | NER 开发 | 标签规范 + 200 条 Gold | 待定 | 未开始 |
| 业务规则与相关性 | 待认领 | 规则/ES 开发 | 规则真值表 + 100 条 Golden Query | 待定 | 未开始 |
| 体验、数据与验收 | 待认领 | 缓存性能/前后端 | 交互状态 + 埋点 + 验收清单 | 待定 | 未开始 |

会议结束前还需记录：

- 价格、库存、状态和租户渠道的最终口径；

- 数据提供人、脱敏负责人和首批数据日期；

- ES/联调环境负责人；

- 峰值 QPS、P95/P99 和可接受降级；

- 每周固定回归和版本验收时间。

14. 产品常用名词表

| 名词 | 简单解释 |
| --- | --- |
| Query | 用户在搜索框输入的文字 |
| NER | 从 Query 中找出品牌、类目、场景、属性等实体 |
| Gold Query/金标 | 经过人工确认、可作为评分答案的 Query |
| 召回 | 从大量商品中先找出一批可能相关的候选 |
| 排序 | 把候选商品按照相关程度和业务规则排先后 |
| Elasticsearch/ES | 适合大规模全文检索和组合过滤的搜索引擎 |
| 缓存 | 保存热门 Query 的已有结果，减少重复计算 |
| F1 | 综合模型“标得准”和“漏得少”的指标 |
| Recall@K | 正确商品是否进入前 K 个候选 |
| NDCG@K | 前 K 个结果整体排序是否合理 |
| P95/P99 | 大部分请求和最慢长尾请求的耗时水平 |
| Shadow | 模型在后台运行并比较，但不影响用户结果 |
| Canary/灰度 | 只让少量真实流量使用新版本，观察后再扩大 |
| 降级 | 模型、ES 或 Redis 失败时改走备用路线 |
| SPU/SKU | SPU 是商品款式，SKU 是颜色/规格等具体可售单元 |

15. 产品团队最终要能回答的问题

- 用户的这句话被理解成了哪些条件，是否正确？

- 正确商品是没有找到，还是找到了但排序不够靠前？

- 结果中有没有违反价格、库存、状态、租户或渠道硬条件的商品？

- 当前版本相对上一版本在哪些固定指标上变好或变差？

- 用户看到的联想、空态、错误和降级体验是否符合约定？

- 数据是否脱敏，Gold 是否经过人工复核并已冻结版本？

- 本次发布如果出现问题，谁决定回退，回退到哪个版本？

当三名产品能够用样本、规则、指标和版本回答这些问题时，开发团队才能稳定地优化模型、召回、排序、缓存和搜索体验。