AI 商城智能搜索

开发人员上手与改进手册

基线日期：2026-07-22 · 版本：V1.0 · 内部协作材料

Java 8 · MySQL · Elasticsearch · NER · Redis —— 从本地启动到模块开发、测试、评测和交付的可执行指南

目录

1. 这份手册解决什么问题	3

2. 技术基线与边界	3

3. 五分钟理解目录	4

4. 推荐阅读顺序	5

5. 本地启动	5

6. API 快速验证	7

7. 一次搜索的代码执行路径	8

8. 关键词联想的代码执行路径	9

9. 配置与版本规则	9

10. 开发 1：架构与 Java 集成任务说明	10

11. 开发 2：数据与 NER 模型任务说明	11

12. 开发 3：ES、召回与同步任务说明	13

13. 开发 4：规则、排序与相关性评测任务说明	14

14. 开发 5：缓存、性能与工程化任务说明	16

15. 跨团队接口冻结清单	18

16. 测试与提交标准	18

17. 分支和协作建议	19

18. 数据、安全与 Git 忽略规则	20

19. 常见故障定位	20

20. 新成员第一天清单	22

21. 两周后的集成验收	22

22. 详细资料索引	23

1. 这份手册解决什么问题

这是一份可以脱离 GitHub 页面单独阅读的开发指南。拿到项目压缩包或源码目录后，开发人员应能完成：

- 判断当前项目是 POC 框架还是生产成品；

- 在本机用 demo 数据启动服务；

- 理解一次搜索和一次关键词联想的执行路径；

- 找到自己负责模块的代码入口；

- 领取一个不会阻塞其他人的首个任务；

- 知道提交功能时需要哪些测试、指标和文档。

当前框架有可运行的主链路和扩展点；尚未提供真正微调后的 NER 模型、生产级商品同步和真实相关性/容量结论。

2. 技术基线与边界

| 项目 | 当前选择 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Java | JDK 8 字节码 | 不升级主服务 Java 版本 |
| Web | Spring Boot 2.7.18 | Controller 只做校验和协议转换 |
| 数据访问 | MyBatis-Plus + MySQL 8 | SQL 必须参数化、有候选上限、可解释 |
| 搜索 | ES REST 可选，MySQL 有界兜底 | 核心业务不绑定某个 ES Java Client |
| NER | 规则/词典在线基线；模型端口可切换 | fixture 只用于联调，不能代表模型准确率 |
| 缓存 | Caffeine L1 + 可选 Redis L2 | key 必须包含租户、渠道和版本 |
| 返回粒度 | SPU 商品卡 + 最佳匹配 SKU | 变更该口径必须先改契约和评测集 |
| 商品事实源 | MySQL | ES 和 Redis 都应可重建/失效 |

禁止恢复以下实现：在线同步调用生成式大模型、把 682 万 SKU 读入 JVM、逐条计算向量、LIKE '%词%' 全表主召回、逐商品 N+1 查询、商品列表返回前同步生成导购文案。

3. 五分钟理解目录

ai-mall-demo/
├─ src/main/java/cn/vetech/aimall/
│  ├─ controller/                 HTTP API
│  ├─ config/                     配置与实现选择
│  ├─ mapper/                     demo/cdsgoods SQL 入口
│  ├─ model/                      DTO、实体、检索对象、ES 文档契约
│  ├─ repository/                 物理表适配；上层不感知 demo/cdsgoods
│  └─ service/
│     ├─ RecommendPipeline.java   一次搜索的总编排与阶段计时
│     ├─ ProductSearchService.java 精确/普通检索路由
│     ├─ ProductRuleEngine.java   硬过滤与软排序
│     ├─ SearchCacheService.java  L1/L2 缓存
│     ├─ ner/                     规则、词典、模型端口、shadow/hybrid
│     ├─ recall/                  MySQL/ES 召回通道与自动回退
│     └─ suggestion/              关键词联想源与聚合
├─ src/main/resources/
│  ├─ application.yml             默认配置与权重
│  ├─ application-local-template.yml
│  └─ static/index.html           Demo 搜索页与联想交互
├─ sql/                            demo 表、搜索索引、公司库索引建议
├─ es/                             商品/联想 mapping 与样例文档
├─ integration-data/               脱敏联调数据约定与示例
├─ ml/                             标注转换、校验、切分、NER 评分工作区
└─ docs/                           业务口径、适配、模块与路线文档

4. 推荐阅读顺序

所有人先读

- README.md：项目定位、启动、API 和上线边界；

- docs/MEETING_PROJECT_FLOW_AND_ROLES.md：团队分工和本阶段交付；

- src/main/java/cn/vetech/aimall/service/RecommendPipeline.java：主链路；

- src/main/resources/application.yml：当前所有开关、阈值和版本。

按岗位继续读

| 岗位 | 阅读入口 |
| --- | --- |
| Java 集成 | ProductSearchService、RecallOrchestrator、ResponseAssembler、DTO |
| NER | service/ner/、ml/README.md、docs/NER_AND_SEARCH_DEVELOPMENT_GUIDE.md |
| ES/同步 | service/recall/、es/README.md、docs/CDSGOODS_SEARCH_ADAPTER.md |
| 规则评测 | ProductRuleEngine、SearchCriteria、application.yml rerank 配置 |
| 缓存性能 | SearchCacheService、AiMallProperties、Pipeline trace |
| 搜索联想 | service/suggestion/、SuggestionController、docs/SEARCH_SUGGESTION_MODULE.md |

使用 IDE 的“转到定义/查找用法”沿接口阅读，先看边界再看具体实现，不必从 Controller 逐文件通读。

5. 本地启动

5.1 环境要求

- JDK 8；也可以用更高 JDK 执行 Maven，但编译目标仍必须是 Java 8；

- Maven 3.8+；

- MySQL 8；

- Redis 可选，默认关闭；

- Elasticsearch 可选，默认走 MySQL + ES stub。

检查环境：

java -version
mvn -version
git status --short

5.2 使用 demo 数据

- 在本地 MySQL 导入 sql/product.sql；

- 执行 sql/search_optimization.sql 建立搜索索引；

- 复制本地配置：

Copy-Item src/main/resources/application-local-template.yml src/main/resources/application-local.yml

- 在 application-local.yml 填本机数据库连接；不要修改模板来保存个人密码；

- 构建与启动：

mvn clean test
mvn spring-boot:run

- 浏览器打开 http://localhost:8080/。

5.3 接公司 cdsgoods 数据

不要在公司库执行 demo 建表脚本。先让 DBA 审核 sql/cdsgoods_search_indexes.sql，然后在个人本地配置覆盖：

aimall:
  search:
    data-source: cdsgoods
    require-tenant-context: true
    backend: mysql

当前 V1 口径：

- SPU：pro_spu；

- SKU：pro_sku；

- 库存：pro_sku_stock；

- 类目/品牌：pro_platform_class、pro_platform_brand；

- 价格：pro_sku.sales_price；

- 可售库存：total_stock_num - locked_stock_num；

- 返回：一个 SPU 商品卡，携带最符合条件的 SKU；

- 所有业务主键按字符串处理，库存按 BigDecimal 处理。

这些仍是可配置/可替换口径。拿到精确文本 DDL、状态枚举和索引清单后，应先修适配层，不要把公司字段扩散到 Pipeline。

6. API 快速验证

6.1 关键词联想

GET http://localhost:8080/api/search/suggestions?q=魔师&limit=8

当前词典基线支持规范名、别名、完全、前缀、中间和后缀匹配。前端有 160 ms 防抖、取消旧请求、上下键和回车选择。生产 ES ngram 联想源尚未实现。

6.2 搜索

$body = @{
  tenantCode = "TENANT-001"
  channelCode = "RETAIL"
  query = "夏天办公室降暑的员工福利，预算50元以内，要现货"
} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod `
  -Method Post `
  -Uri http://localhost:8080/api/recommend `
  -ContentType "application/json" `
  -Body $body

重点检查响应：

- intent：Query 被抽取出的品牌、类目、场景、价格和属性；

- products：真实数据库商品，不是模型生成；

- trace：NER、召回、规则和总耗时，以及实际通道路由；

- fromCache：是否命中缓存。

6.3 分页抽样

GET http://localhost:8080/api/products?afterId=&size=20

这是 varchar 主键游标分页，只用于联调抽样；不要把它当 682 万 SKU 全量导出接口。

6.4 NER 状态与词典刷新

GET  http://localhost:8080/api/admin/ner/status
POST http://localhost:8080/api/admin/ner-dictionary/refresh

model-provider=fixture 只能验证 shadow/hybrid、阈值和回退路径，不能汇报模型准确率。

7. 一次搜索的代码执行路径

RecommendController
  → RecommendPipeline
       1. 校验/规范化 Query 与租户渠道
       2. SearchCacheService 查询 L1/L2
       3. HybridIntentRecognizer
            ├─ RuleBasedNerService
            └─ NerModelClient（stub/fixture/未来 ONNX）
       4. ProductSearchService 判断精确 ID 或普通需求
       5. RecallOrchestrator
            ├─ RestElasticsearchRecallChannel
            └─ MySQL fallback / repository
       6. ProductRuleEngine 硬过滤、软打分、Top N
       7. ResponseAssembler 输出商品卡和非生成式说明
       8. 写缓存并返回 SearchTrace

改代码前先判断修改属于“理解 Query”“候选召回”“商品事实”“硬规则”“排序”“缓存”还是“展示协议”。同一个判断不要同时放在两个阶段。

8. 关键词联想的代码执行路径

SuggestionController
  → SearchSuggestionService
       → 一个或多个 SuggestionSource
            └─ DictionarySuggestionSource（当前）
       → 规范化、合并、去重、按匹配类型/权重排序
       → SuggestionResponse

下一阶段推荐增加：

- ElasticsearchSuggestionSource：查询 mall-search-suggestion-* ngram 索引；

- 热搜词/历史点击词 Source；

- 合并时区分完全、前缀、中间、后缀、热度和个性化；

- 拼音首字母与纠错只在离线评测证明收益后加入；

- 任何 Source 超时应被隔离，联想接口不得拖慢提交搜索。

9. 配置与版本规则

核心配置位于 src/main/resources/application.yml，个人覆盖放在被忽略的 application-local.yml。

| 配置组 | 用途 | 修改要求 |
| --- | --- | --- |
| aimall.search | 数据源、候选上限、MySQL/ES 路由、状态值 | 改字段/上限时补 SQL 或召回测试 |
| aimall.rerank | 数据库分、规则分、主推和预算权重、Top N | 只能依据冻结相关性集调参 |
| aimall.cache | L1/L2、TTL、容量、Redis 故障退避 | key 维度变化必须提升 cache version |
| aimall.ner | rule/shadow/hybrid/model、模型版本、阈值、回退 | 模型切换先 shadow，保留 rule fallback |
| aimall.suggestion | 开关、最短长度、最大结果、刷新周期 | 变更排序时补联想验收集 |
| aimall.versions | schema/rule/index/cache 版本 | 影响协议或结果的变化必须显式升版本 |

不要在代码里散落租户、渠道、状态或权重常量。不能确定的公司枚举先放配置并记录待确认事项。

10. 开发 1：架构与 Java 集成任务说明

第一个任务

冻结 V1 接口和异常/降级契约。

修改入口

- RecommendPipeline.java

- ProductSearchService.java

- RecallOrchestrator.java

- IntentResult.java、ProductCard.java、SearchCriteria.java

- AiMallProperties.java

建议改进

- 为请求校验、NER、召回、规则、组装、缓存定义稳定的阶段名；

- 区分业务零结果、外部超时、依赖不可用、数据不一致和程序错误；

- 给每条降级路径增加 machine-readable reason；

- 明确各阶段超时预算和总超时；

- 增加 API 契约测试、ES→MySQL 回退测试、模型→规则回退测试；

- 用 ADR 记录会影响其他模块的选择。

验收证据

- mvn clean test 通过；

- 同一请求在 stub/真实实现间出参 schema 不变；

- 注入 ES/模型/Redis 故障后仍能按约定降级；

- trace 能说明走了哪条路径以及为什么降级。

11. 开发 2：数据与 NER 模型任务说明

第一个任务

先完成标签规范和数据闭环，再训练模型。不要直接把 500 万商品行当 NER 训练集。

训练样本长什么样

{
  "text": "给员工买50元以内的膳魔师保温杯",
  "entities": [
    {"start": 1, "end": 3, "text": "员工", "label": "SCENE"},
    {"start": 10, "end": 13, "text": "膳魔师", "label": "BRAND"},
    {"start": 13, "end": 16, "text": "保温杯", "label": "PRODUCT_TYPE"}
  ]
}

价格、数量、商品 ID 等确定性实体优先由规则抽取，不必强迫模型学习。

数据来源优先级

脱敏真实历史 Query
  > 人工设计的关键业务 Query
  > 商品库词典/模板生成 Query
  > 大模型离线改写或生成的候选 Query

AI 可以做预标注和扩写，但进入 Gold 的样本必须人工复核。难例和 test 集建议双人标注，冲突由产品 1 仲裁并补充规范。

第一阶段数据安排

- 200 条：验证标签边界和工具；

- 500～2,000 条：第一轮 POC，保证品牌/类目/场景/属性和困难切片覆盖；

- 继续扩充：由错误分析决定，不追求盲目堆数量；

- train/dev/test 按规范化 Query 或 Query family 分组切分，避免同模板泄漏；

- test 一旦冻结，只用于版本验收，不参与调参。

模型路线

- 下载并固定 hfl/minirbt-h256 的版本、tokenizer、许可证和 checksum；

- 添加商城 token-classification head 并微调，不是从零训练大模型；

- 起跑参数参见 docs/PROJECT_EXECUTION_AND_TEAM_PLAN.md；

- 首轮只比较学习率、epoch、max length、batch size、dropout 和随机种子；

- 输出 strict entity precision/recall/F1、分标签指标、OOV 品牌、否定/歧义困难切片；

- 只有 MacBERT 明显更准且 MiniRBT 未达标时，再评估 Teacher→Student 蒸馏；

- 导出 ONNX/可选 INT8，做 Python 与 Java token/span/置信度一致性测试；

- 先 shadow，再 hybrid，最后才考虑 model 主导。

当前代码入口

- 数据工具：ml/src/；

- 操作说明：ml/README.md；

- Label Studio 多人标注：ml/annotation/LABEL_STUDIO_WORKFLOW.md；

- Doccano 历史导出兼容：ml/annotation/DOCCANO_WORKFLOW.md；

- 在线端口：NerModelClient；

- 规则基线：RuleBasedNerService；

- 策略切换：HybridIntentRecognizer；

- 词典：EntityDictionaryService。

验收证据

- 数据卡：来源、脱敏、标签分布、切分方法、版本和已知偏差；

- 固定 test 集 strict entity F1 和各标签 P/R/F1；

- hard slice 报告：OOV 品牌、否定、英文/数字、错别字、长句；

- ONNX 制品清单、checksum、labels、thresholds、tokenizer；

- shadow 日志不包含隐私原文或已按公司规范脱敏。

12. 开发 3：ES、召回与同步任务说明

第一个任务

用 1 万条脱敏商品跑通“构建新索引—写入—查询—对账—alias 切换”，同时实现 ES 联想 Source。

修改入口

- es/mall-product-spu-template-v1.json

- es/mall-search-suggestion-template-v1.json

- ElasticsearchQueryFactory.java

- RestElasticsearchRecallChannel.java

- service/suggestion/SuggestionSource.java

- model/index/ 中的索引文档契约

- CdsgoodsProductSearchSqlProvider.java 和 repository 适配

索引原则

- 一 SPU 一根文档，多个 SKU 放 nested；

- ID/状态/租户/渠道用于精确过滤，采用 keyword；

- 名称和描述采用 text，需要精确能力时加 keyword/raw 子字段；

- 高基数属性不能长期作为不可查询的 JSON 字符串；

- 分词器和字段 boost 用 Recall/NDCG 比较，不凭分词展示效果决定；

- 每次 mapping 大变更创建新版本索引，校验后切 alias，不原地冒险修改。

同步 Worker 必备能力

- 全量分页/游标读取，Bulk 限流；

- binlog/CDC 增量 upsert/delete；

- 事件幂等、乱序保护、失败重试和死信；

- 全量期间增量追平；

- 数量、ID 和关键字段对账；

- alias 切换、重建和回滚；

- 库存高频更新策略与可接受延迟明确。

验收证据

- 1 万条样本索引数量和关键字段对账；

- 精确 ID、品牌/类目、价格/库存、长句 Query 测试；

- Recall@50/200 与零结果率报告；

- 重复、乱序、删除、重放和 ES 暂停时的测试；

- 回滚到旧 alias 的演练记录。

13. 开发 4：规则、排序与相关性评测任务说明

第一个任务

建立 100～200 条 Golden Query，每条保存业务条件和候选商品 0～3 级相关性判断。

Judgment 示例

| Query | 商品/条件 | 等级 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 元以内员工福利保温杯 | 45 元、有库存、保温杯、可批量 | 3 | 完全满足 |
| 50 元以内员工福利保温杯 | 49 元、有库存、普通水杯 | 2 | 类目相近但属性不完整 |
| 50 元以内员工福利保温杯 | 89 元保温杯 | 1 | 文本相关但违反预算 |
| 50 元以内员工福利保温杯 | 手机壳 | 0 | 不相关 |

库存、租户、上下架等硬约束不应只依赖 relevance 分；违反硬约束的商品应被过滤并单独计入 Constraint Violation。

修改入口

- ProductRuleEngine.java

- SearchCriteria.java

- application.yml 的 aimall.rerank

- 后续新增离线 evaluation/ 数据和脚本

必须报告的指标

- Recall@50、Recall@200：正确商品是否进入候选；

- MRR：第一个高相关商品的位置；

- NDCG@10、NDCG@20：多级相关性的排序质量；

- Zero Result Rate：零结果比例；

- Constraint Violation：超预算、无库存、状态/属性冲突比例；

- 按 Query 类型分片：精确 ID、品牌类目、价格属性、场景长句、长尾/OOV。

调优规则

- 先修数据和硬规则，再调权重；

- 每次只改变少量参数并保存版本、基线和差异；

- 不能用 test 集选择权重；

- NER、mapping、同义词、召回和排序的每次变化都跑同一回归集；

- 产品 2 对争议 judgment 做最终仲裁。

验收证据

- 可重复执行的评测命令；

- 数据版本、规则版本、索引版本和结果报告绑定；

- Top 失败 Query 的人工原因分析；

- 修改前后 NDCG/违规率/零结果率对比，而不是只给几张搜索截图。

14. 开发 5：缓存、性能与工程化任务说明

第一个任务

冻结缓存 key/TTL/版本策略，并记录现有规则 + MySQL 基线的 P50/P95/P99。

修改入口

- SearchCacheService.java

- AiMallProperties.java

- application.yml 的 aimall.cache 和 aimall.versions

- RecommendPipeline.java 的阶段 trace/metrics

缓存 key 至少包含

tenant + channel + normalizedQuery + userPriceScope（若有）
+ schemaVersion + modelVersion + ruleVersion + indexVersion + cacheVersion

生产策略

- TTL 加随机抖动，防止同一时刻大面积失效；

- 对确定性的空结果做短 TTL 负缓存，但不能掩盖同步延迟；

- 热 key 预热和本地缓存隔离；

- Redis 超时短、失败快速、退避后探测，不允许线程堆积；

- 多实例下处理缓存一致性，但不把缓存当事实源；

- 密钥走环境变量/密钥系统，不写仓库；

- 缓存维度或结果协议变化时提升版本，避免反序列化旧值。

压测组成

- 40% 高频短 Query，可形成缓存命中；

- 20% 长尾 Query；

- 15% SPU/SKU/条码精确查询；

- 15% 多条件自然语言长句；

- 10% 零结果、错别字、超长或非法输入。

分别测试冷缓存、热缓存、Redis 不可用、ES 超时、MySQL 慢查询和模型异常。记录应用 CPU/内存/GC/线程、连接池、各阶段延迟、缓存命中率和错误/降级率。

验收证据

- 可复现的压测脚本、数据组成、环境与并发参数；

- P50/P95/P99 和吞吐量，不只给平均耗时；

- Redis/ES/模型故障演练和恢复结果；

- Dashboard、告警阈值、runbook 草案。

15. 跨团队接口冻结清单

首次多人并行前至少冻结以下对象/接口的 V1：

- IntentResult 与模型输出的 span、label、confidence；

- SearchCriteria/未来 QueryPlan；

- RecallChannel 的输入、候选分和错误语义；

- Product/未来 ProductSnapshot 的 SPU + matched SKU 字段；

- SuggestionSource 的匹配类型、显示值、标准 ID 和分数；

- 缓存 key 与 SearchTrace 的版本字段；

- API 请求/响应和错误码；

- ES 商品文档和同步事件格式。

接口冻结不表示永远不改；表示破坏性修改必须提升版本、提供迁移/兼容说明，并通知所有消费者。

16. 测试与提交标准

本地最低检查

mvn clean test
mvn clean package
git diff --check
git status --short

当前基线为 23 个 Java 测试通过。数量以后可能增长，验收以测试全部通过为准，不要把“23”写进自动化断言。

分层测试

| 层级 | 目标 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 单个规则/解析/排序确定性 | 价格区间、库存、后缀联想、NER 冲突 |
| Contract | 接口的 schema 和错误语义稳定 | NER/Recall/Suggestion stub 与真实实现一致 |
| Integration | MySQL/Redis/ES 的真实协议 | SQL 结果映射、REST Query、缓存序列化 |
| Regression | 版本变化不破坏冻结样本 | strict F1、Recall@K、NDCG、违规率 |
| Performance | 容量、长尾和失败场景 | 冷热缓存、慢 ES、Redis 中断、并发 |

一个功能提交必须包含

- 需求/问题和修改范围；

- 设计选择与未选择方案的简短原因；

- 新增或更新测试；

- 配置、接口、索引、数据版本变化；

- 验证命令和结果；

- 风险、回退方式和后续事项；

- 对应文档更新。

17. 分支和协作建议

建议短生命周期分支：

feature/java-contract-v1
feature/ner-training-baseline
feature/es-sync-worker
feature/relevance-evaluation
feature/cache-loadtest
feature/es-suggestion-source

提交原则：

- 一次提交解决一个可说明的问题；

- 不混入 IDE、密码、模型大文件、真实 Query 或无关格式化；

- 跨模块接口修改先开短设计说明或 ADR；

- mapping、规则、模型和数据都用版本标识；

- 每周至少一次主干集成，不让各分支持续漂移；

- 合并前由该模块之外的一人评审，关键业务规则由对应产品验收。

18. 数据、安全与 Git 忽略规则

以下内容不应进入普通 Git 历史：

- application-local.yml、.env 和任何账号密码；

- 未脱敏历史 Query、用户/订单/企业身份信息；

- 真实数据库导出；

- 大型训练 checkpoint、ONNX/量化制品和实验缓存；

- Label Studio 本地数据库，以及已有 Doccano 历史数据库；

- IDE、日志、压测临时文件。

代码仓库只保存：可公开/内部共享的脱敏小样本、schema、配置模板、训练/评测代码、模型制品清单与 checksum。真实数据和大型模型进入有权限、可审计的对象存储或制品库。

19. 常见故障定位

启动时数据库连接失败

- 检查 application-local.yml 是否存在且 profile 为 local；

- 检查 URL、库名、时区、账号权限；

- demo 与 cdsgoods 数据源配置不要混用；

- 不要把本地密码写回模板。

搜索一直走 MySQL

- 检查 aimall.search.backend 是否为 auto 或 elasticsearch；

- 检查 elasticsearch-provider 是否为 rest；

- 检查 endpoint、alias 和超时；

- 查看 trace 是否记录 ES 失败并自动回退。

NER 看起来像模型但结果不真实

- 查看 /api/admin/ner/status；

- stub 表示没有模型；fixture 表示词条模拟；

- 只有加载带版本的 ONNX 制品并通过 parity/Gold 评测后，才算真实模型结果。

Query 有品牌却没有识别

- 检查品牌是否启用、租户/渠道是否过滤；

- 刷新 NER 词典；

- 检查别名和大小写规范化；

- 把该 Query 加入困难样本，而不是只加硬编码 if。

召回很多但排序不对

- 先区分召回问题还是排序问题；

- 看正确商品是否在 Recall@200 中；

- 若不在，修 analyzer/同义词/query；若已在，修规则/权重；

- 用 Golden Query 比较，不要只看单个案例。

延迟突然升高

- 先看阶段 trace：缓存、NER、ES/DB、规则哪个变慢；

- 检查缓存命中率、连接池、线程池、GC 和外部超时；

- 检查 SQL 是否失去索引或候选上限；

- 检查失败依赖是否快速退避而不是被每个请求重试。

20. 新成员第一天清单

- 确认 JDK/Maven/MySQL 环境；

- 创建个人 application-local.yml，无凭据进入 Git；

- mvn clean test 全部通过；

- 启动页面，完成一次联想、普通搜索和精确 ID 搜索；

- 在响应中找到 intent、products、trace、fromCache；

- 阅读自己岗位的代码入口和专项文档；

- 领取一个“两天内可演示”的首个任务；

- 写清输入、输出、依赖、测试数据、完成定义和风险；

- 与配对产品确认可判断对错的验收样本；

- 在开始破坏性接口修改前通知架构负责人。

21. 两周后的集成验收

必须能现场回答：

- 当前请求走了哪条 NER/召回/缓存路径，为什么？

- 模型比规则提升了哪些固定指标，在哪些困难样本仍失败？

- ES 相比 MySQL 基线提升了哪些 Recall/NDCG，数据如何同步和回滚？

- 规则变更是否降低业务约束违规，是否伤害相关性？

- 冷/热缓存、峰值并发和依赖故障下的 P95/P99 是多少？

- 当前版本如果出现错误，可以回退模型、规则、索引和缓存中的哪一层？

无法用数据和版本回答的问题，继续标记为“待验证”，不要用“基本完成”代替验收结论。

22. 详细资料索引

- 项目入口：README.md

- 团队执行：docs/PROJECT_EXECUTION_AND_TEAM_PLAN.md

- NER 全路线：docs/NER_AND_SEARCH_DEVELOPMENT_GUIDE.md

- 公司表适配：docs/CDSGOODS_SEARCH_ADAPTER.md

- 搜索联想：docs/SEARCH_SUGGESTION_MODULE.md

- ES mapping/同步边界：es/README.md

- 标注与评分命令：ml/README.md

- 联调数据格式：integration-data/README.md

遇到文档与代码不一致时，以冻结接口、自动化测试和当前配置为技术真相，同时在同一修改中修正文档。